# Matrice de Risque - Cahier des Charges

Cette matrice de risque permet d’identifier, d’évaluer et d’anticiper les principaux risques pouvant impacter le projet. Elle doit être remplie régulièrement tout au long du cycle de vie du projet (initialisation, conception, développement, déploiement).

Légende :  
- Probabilité : Faible (1), Moyenne (2), Élevée (3)  
- Gravité : Faible (1), Moyenne (2), Élevée (3)  
- Criticité = Probabilité x Gravité

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Risque | Probabilité (1-3) | Gravité (1-3) | Criticité | Plan d’action / Prévention |
| R1 | Retard de livraison | 1 | 3 | 3 | Travail régulier |
| R2 | Non-conformité RGPD | 1 | 2 | 2 | Vérification des formulaires, mentions légales, gestion des données utilisateurs |
| R3 | Faille de sécurité (XSS, injection SQL...) | 2 | 3 | 6 | password\_hash, requêtes préparées |
| R4 | Indisponibilité d’un service tiers (API) | 2 | 2 | 4 | Prévoir une roue de secours (JSON local?) |
| R5 | Oubli d’une fonctionnalité | 2 | 2 | 4 | Travail réfléchi, Relecture de la note d’intention |
| R6 | Perte de motivation, fatigue mentale | 2 | 2 | 4 | Planification souple, pauses, étapes motivantes |